项目名称：华山牧场奶盆自动清洗项目新建保温房工程

文件编号：2022-0517

二

次

公

开

比

选

文

件

比选单位：中垦华山牧业有限公司

2022年5月

公开比选公告

各参选单位：

中垦华山牧业有限公司是重庆市农业投资集团旗下中垦乳业的全资子公司。现为推进中垦华山牧业有限公司奶盆自动清洗项目新建保温房工程，中垦华山牧业有限公司对奶盆自动清洗项目新建保温房工程进行二次公开比选，诚挚公开邀请有意愿的参选单位参与，具体事项详见如下：

一、项目概况

（一）招标单位：中垦华山牧业有限公司。

（二）工程名称：华山牧场奶盆自动清洗项目新建保温房工程。

（三）工程地点：陕西省大荔县韦林镇果园。

（四）施工内容与要求：新建保温房一座位于华山牧场犊牛操作间西侧，建筑面积120平，根据图纸及保温房造价清单施工（另册提供）。

（五）工期要求：合同生效后100个日历天。

（六）报价方式：清单报价，最高限价¥41.4万元（含人工费、机械使用费、材料费、配套设施安装、运费、税金等与之相关的所有费用），超过¥41.4万元，报价作废标处理。

（七）获取比选文件方式：

中垦乳业官网（http://www.zhongkendairy.com/news/c1007.html）自行下载。

（八）获取比选文件时间：2022年5月17日-2022年5月23日。

二、投标人资质要求：

（一）参选方具有独立法人资格，提供印有统一社会信用代码的营业执照、安全生产许可证、建筑施工总承包叁级（含叁级）以上资质。

（二）提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件。

（三）投标方认为必要的其它证明文件。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

三、咨询：请在2022年5月23日18：00 点前咨询，咨询方式为电话咨询或现场踏勘。

联系人：李杰       电话：18292371618

林茂鑫     电话：13936434645

四、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间：2022年5月24日16:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

（二）因疫情原因投递标书评选，无需现场参与。

（三）投标单位将投标文件含正、副各一本密封后用顺丰邮寄至我公司，送达地点：陕西省大荔县韦林镇果园华山牧场，收件人：李杰，联系电话：18292371618。

五、开标时间及地点：2022年5月24日16:00，地点：华山牧场二楼会议室。

特此函告。

中垦华山牧业有限公司

2022年5月17日

第一部分：投标人须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 华山牧场奶盆自动清洗项目新建保温房工程 |
| 2 | 实施单位 | 中垦华山牧业有限公司 |
| 3 | 项目地址 | 陕西省大荔县韦林镇果园 |
| 4 | 工期要求 | 合同生效后100个日历天 |
| 5 | 联系方式 | 联系人：李杰，联系电话：18292371618（微信同号） |
| 6 | 招标范围 | 新建保温房一座位于华山牧场犊牛操作间西侧，建筑面积120平，根据图纸及保温房造价清单施工（另册提供）。 |
| 7 | 投标报价组成 | 按照清单报价，包含人工费、机械使用费、材料费、配套设施安装、运费、税金等与之相关的所有费用。 |
| 8 | 最高限价 | 本次招标含税报价最高上限为￥41.4万元；超过￥41.4万元作废标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 1、投标保证金：人民币捌仟元整（投标方需备注华山牧场奶盆自动清洗项目新建保温房工程投标保证金），投标人应于2022年5月24日12时前，将投标保证金电汇回单通过微信发给招标方联系人（回单作为甲方退还未中标投标人保证金的凭证）。未在规定时间内发送回单的视为未响应本次投标活动，招标方届时恕不接受其递交的投标文件。投标方未能中标的，在招标方与中标人签订了该合同后5个工作日内无息退还；投标方中标的，在合同签订之后直接转为该合同履约保证金。 2、投标保证金电汇地址： 单位名称：中垦华山牧业有限公司 账号：102843167945 开户行：中国银行大荔县北门口支行。 3、投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章附投标文件内） |
| 10 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 11 | 付款方式 | 工程完工验收合格、结算并出具全额增值税普通发票后付至结算金额的95%，同时退还履约保证金；留5%的工程款作质保金，一年后无质量缺陷无息退还质保金。 |
| 12 | 投标人资质 | 投标人应具备以下资格条件： 1、参选方具有独立法人资格，提供印有统一社会信用代码的营业执照、安全生产许可证、建筑施工总承包叁级（含叁级）以上资质。 2、提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件，并加盖公司公章。 3、投标方认为必要的其它证明文件。 4、本项目不接受联合体投标。 5、投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 投标文件份数及要求 | 正本1份，副本1份。投标人应填写全称，同时加盖印章。比选响应文件必须由法人代表或授权代表签署。比选响应文件正副本每页盖章并盖骑缝章。 |
| 15 | 投标文件装订及密封要求 | 投标文件含正、副各一本要装订成册。须按目录顺序左侧装订，装订要规范。要用封条在投标文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。封皮上写明招标项目名称及投标人名称。 |
| 16 | 投标文件递交要求 | 1、投标文件递交的截止时间：2022年5月24日16点00分；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。 2、因疫情原因投递标书评选，无需现场参与。 3、投标单位将标书密封后用顺丰邮寄至我公司，送达地点：陕西省大荔县韦林镇果园华山牧场，收件人：李杰，联系电话：18292371618。 |
| 17 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 18 | 实施单位书面澄清或补疑截止时间 | 2022年5月20日18：00。 |
| 19 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 20 | 公开比选时间及地点 | 2022年5月24日16：00，华山牧场二楼会议室。 |
| 21 | 合格中标人的条件 | 资格审核通过后，在响应了招标文件的前提下，经综合评比得分最高者中标。 |
| 22 | 评标方法及标准 | 综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。中选结果出来后由项目实施单位邮件或电话通知中选人。 |
| 23 | 定标和通知 | 1、招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标人。 2、报价最低的投标方有不中标的可能，对未中标的原因招标方可不予解释。 3、中标及落标：定标后，招标方将通知中标人；如投标方在比选工作结束后十五日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次比选工作中落标。 4、收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，开标有效。 |
| 24 | 合同的签定 | 中标人应当自收到招标人签订合同通知之日起 5 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件的约定与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失中标人应当予以赔偿。 |
| 25 | 声明 | 1、投标人如对比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向招标人要求澄清，招标人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本公开比选文件。一经进入比选程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。 2、评标时不保证最低价中标，但充分注意合理的最低标，亦不会解释选择或否定任何投标的原因。评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。 3、比选小组判断对公开比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。 4、比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |
| 26 | 踏勘现场 | 投标人认为有必要进行现场踏勘的，可自行组织现场踏勘。 |
| 27 | 投诉 | 投标人若有异议，可向招标人监督部门——中垦乳业股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-67686008。 |

第二部分：评分规则及计算标准

一、评标方法及标准：

综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。中选结果出来后由项目实施单位邮件或电话通知中选人。

二、报价要求和评分办法：

| 评分因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价部分 60分 | 报价分采用低价优先法计算，即满足比选要求且投标最低的报价为评标基准价，其价格分为60分。其他参选人的报价分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价／投标报价）×60 |
| 商务部分 15分 | 业绩（5分）：提供与其他单位相关业绩的签字盖章合同扫描件及合同执行完毕证明文件，每提供1家公司得1分，最多5分。 |
|  | 付款方式（5分）：付款方式与比选文件相同得3分，优于比选文件加1-2分。 |
|  | 工期要求（5分）：满足基本工期要求的得3分，每提前10天加1分，最高5分。 |
| 技术部分 25分 | 施工方案（15分）：根据技术和施工时间要求提供完整、针对性强、切实可行的施工方案。满足要求得10分，优于要求按预期可达到的效果进行加分，最高不超过15分。 |
|  | 施工组织计划（10分）：人员配备齐全，劳动力计划安排合理；质量管理合理，质量保证措施切实可行；安全文明施工措施针对性强、切实可行。满足要求得6分，优于要求按预期可达到的效果进行加分，最高不超过10分。 |

三、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（一）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（二）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（三）本标书约定的其它废标情形。

中垦华山牧业有限公司

2022年5月17日

第三部分：合同主要条款

一、施工内容及参数要求：按比选响应文件要求执行。

二、合同单价及总价：按中标价格执行。

三、质量要求：按比选响应文件要求执行。

四、施工地点：陕西省大荔县韦林镇果园华山牧场内。

五、工期：合同生效后100个日历天（具体以甲方通知开工之日起算）。

六、付款方式：工程完工验收合格、结算并出具全额增值税普通发票后付至结算金额的95%，同时退还履约保证金；留5%的工程款作质保金，一年后无质量缺陷无息退还质保金。

七、招标方权利及义务：

（一）招标方负责协调施工中施工场地、防疫消毒、人员与车辆进场等事宜，为投标方施工创造必要条件，并按时支付工程款。

（二）招标方现场代表：林茂鑫（电话：13936434645），职责：代表招标方对工程施工过程中的进度、安全文明施工和现场管理等进行监督和检查。

八、投标方权利及义务：

（一）投标方现场代表：       （电话：         ），职责：负责组织该工程实施过程中等相关工作。

（二）特种作业人员必须持有特种作业证件并经招标方安全部培训后方可入场施工，进场后严格按照牧场制度施工，投标方所有施工作业人员，应确保安全的情况下作业。

（三）负责施工过程的安全管理，投标方需自行投保自有人员人身意外伤亡的保险、第三者责任险和施工机具保险，并承担其费用；对施工过程中发生的安全事故，投标方负责处理并承担全部费用。若因此给招标方或第三者造成损失的，投标方负责全额赔偿，招标方不承担任何责任。

（四）投标方负责完成全部工程，并自行负责食宿场所及费用。

（五）投标方负责将合同包括的所有工程项目施工完毕，招标方按照国家行业规范及合同约定进行验收，并签署验收报告。

（六）售后服务条款：包括但不限于比选响应文件的相关承诺。

九、违约责任：出现以下任何一种情形的均视为违约：

（一）甲、乙双方在执行合同过程中无故单方面解除合同；

（二）投标方所安装后的质量不符合合同规定标准；

（三）招标方无正当理由拒收工程项目、拒付工程款；

（四）投标方逾期交付或招标方逾期支付货款。

出现上述第1-3种情形之一的，违约方应向守约方支付合同总额30%的违约金；出现上述第4种情形的，投标方应按逾期天数向招标方支付合同总价5‰／日的违约金或招标方应按逾期天数向投标方支付欠款总额5‰／日的违约金。

十、其它约定：

（一）本合同未尽事宜，招标方投标方应友好协商解决，如协商不成，双方约定在招标方所在地人民法院管辖处理。

（二）本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

阳光协议

为了杜绝商业贿赂，防止商业贿赂损害合作双方公司利益和阻碍双方发展正常的商业合作关系，共同约束双方员工尤其是业务直接当事人及公司领导，做到廉洁自律，双方需签订阳光协议

协议所指商业贿赂是指为争取己方利益，而给对方员工个人的“回扣”、“退佣”、“招待”、“娱乐”、“置业”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。

招标方受理举报信息单位、邮件地址及电话：中垦乳业股份有限公司，重庆市渝北区金渝大道85号汉国中心23楼，电话023-67686008。

投标方受理举报信息单位、邮件地址及电话：                          。

第四部分：奶盆自动清洗项目新建保温房工程清单及施工图纸

另册提供（注：不得变更工程清单内容，否则废标处理）

第五部分：比选响应文件格式及要求

华山牧场奶盆自动清洗项目新建保温房工程

比选响应文件

投标人：（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月   日

附件1：                     投标函

致：中垦华山牧业有限公司

我方根据从中垦乳业官网下载 华山牧场奶盆自动清洗项目新建保温房工程的公开比选文件及有关资料，已充分理解了该公开比选文件的全部内容，决定参加投标，经我方研究决定，报价为大写（人民币　　　　　），小写（¥　　　　　　）（其中包括但不限于：人工费、机械使用费、材料费、配套设施安装、运费、税金等与之相关的所有费用）。为此，我方就以下内容分别做出承诺：

1、我方按照公开比选文件的要求，提供投标文件正、副各一本1份，投标样品1份，如我方中标后，保证施工产品与投标样品相一致；

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利；

3、我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

4、如果我方中标，我方保证在合同签订后      （日历日）完成验收；并保证我方提供的设备（或材料）及相关服务满足招标文件要求；

5、如果我方中标，保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，承担合同规定的责任和义务；

6、如果我方中标，质保期内，发生的故障、不良等由投标人无偿修理，同时无偿提供损坏部分更换和更换作业。在接到招标方通知后，我方    小时作出维修信息反馈，    小时内抵达现场维修。

7、我方的投标有效期为：自开标之日起90日。

投标人： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

联系电话：

日   期：      年     月     日

# 附件2：           法定代表人（单位负责人）身份证明

# 投标人名称：

# 姓名：     性别：    年龄：      职务：      系        （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

# 特此证明。

# 投标人：       （单位公章）

# 年    月    日

# 注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

法人委托书

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 华山牧场奶盆自动清洗项目新建保温房工程资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） | 委托代理人身份证扫描件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 （背面） | 委托代理人身份证扫描件 （背面） |

投标人名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

日  期：2022年   月   日

注：本表适用于法定代表人委托代理人参加投标的。

附件3：

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.开户许可证（复印件加盖公章）

3.业绩经验（提供相关业绩合同复印件）

4.投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章）

5.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）

6.纳税证明（提供税务局出具的2021年完税证明）

7.报价清单（详见工程量清单）

8.投标、工期等承诺书（投标人可根据自身实际作出不同的投标承诺，但不同的承诺将作为评标得分高低的重要依据）

9.投标人认为有必要提供的材料

附件4：              施工方案

投标人须根据比选文件并结合自身的工作方式方法及优势来阐述为本项目提供的施工方案（主要是施工组织方案及施工组织计划）；比选小组根据投标人的方案的优劣进行评分。