中垦华山牧乳业有限公司污水站技改项目监理服务

公 开 比 选 文 件

招标人：中垦华山牧乳业有限公司

二〇二五年九月

目   录

招标公告	4

第一部分 投标方须知	7

1.总则	7

2.比选文件的解释澄清	9

3.投标文件	9

4.递交投标文件	11

5.开标和评标	11

6.定标和通知	14

7.合同的签订	14

第二部分 投标文件格式及内容	15

第三部分 合同主要条款及内容	29

- 招标公告

（中垦华山牧乳业有限公司污水站技改项目监理服务公开比选公告）

一、项目基本情况

1.项目名称：中垦华山牧乳业有限公司污水站技改项目监理服务

2.项目地址：陕西省渭南市高新区中垦大道

3.工程概况：污水站技改项目预计投入费用630万元，占地面积478㎡，处理污水规模1200m3/d（50m3/h，按24h连续运行），项目建设的主要内容为土建、设备采购及安装，项目工期约150日历天。

4.监理服务内容：为招标人提供污水站技改项目监理服务。服务内容包括但不限于：控制土建和设备安装工程施工质量、进度、造价等，管理施工安全，协调参建单位等。施工期间现场必须长驻监理工程师，总监和其余监理人员根据工程进度和工作需要到现场服务。

5.服务期限：工程开工至工程竣工、移交。

二、投标方的资格要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；

2.具有市政公用工程乙级及以上监理资质；

3.信用记录：在中国执行信息网中未被列入失信被执行人、在信用中国网站未被列入重大税收违法案件当事人名单和在中国政府服务网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府服务严重违法失信行为记录名单（须提供中国执行信息网、信用中国网及中国政府服务网相应查询结果的网站截图（加盖投标方公章）；

4.驻场监理工程师必须具备较强的专业知识和管理能力以及公正、严明、务实、不怕苦的工作作风；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；

6.本项目不接受联合体投标。

三、招标性质

本次招标采用公开比选的方式进行。

四、比选文件发布

1、时间：2025年9月12日至2025年9月19日

2、地点：陕西省渭南市高新区中垦大道

3、发布方式：中垦牧官网（http://www.zhongkendairy.com/）自行下载。

五、投标文件递交

1、时间：2025年9月19日上午9:30分（投标截止时间）

2、送达地点：陕西省渭南市高新区中垦大道（投标方可以不到现场参与比选，将投标文件快递或其它方式递交至中垦华山牧乳业有限公司）

参选方应于截止时间前将密封完好的、盖有骑缝章的比选投标文件正副本各一份（并将投标文件电子文档拷贝至U盘）送至比选地点，逾期收到或不符合规定的比选投标文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选投标文件将不予退还。参选方可采用快递形式或其它方式递交投标资料，但参选方应注意投标文件截止时间，合理安排时间。比选投标文件接收联系人：刘欣 电话：13369181250

六、开标

1、开标时间：2025年9月19日上午9:30分（投标截止时间）

2、开标地点：中垦华山牧乳业有限公司办公楼二楼会议室

七、咨询

咨询截止时间：2025年9月18日18：00时前

联系人：谯明东

电话：15882908775

八、招标方：中垦华山牧乳业有限公司

地址：陕西省渭南市高新区中垦大道中垦华山牧乳业有限公司

中垦华山牧乳业有限公司

2025年9月12日

- 第一部分 投标方须知

- 1.总则

1.1监理服务简介

1.1.1审查施工组织设计：全面审查施工单位提交的施工方案、进度计划、人员设备配置、质量安全保障措施等，确保其科学、可行。

1.1.2复核施工条件：检查施工现场的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整）条件，复核测量基准点和放线结果。

1.1.3召开第一次工地会议：明确监理程序、工作要求、各方职责及沟通渠道。

1.1.4材料/设备进场检验：对所有进场的原材料、构配件、设备进行验收，检查其质量证明文件（合格证、质检报告等），杜绝不合格品用于工程。

1.1.5 工序验收与隐蔽工程验收：对每一道施工工序（如土建开挖、钢筋绑扎、模板安装、管道焊接、设备安装、电气接线等）进行巡视、旁站和验收。特别是隐蔽工程（如地下管道、防腐工程、基础浇筑等），必须在覆盖前进行联合验收并签字确认。

1.1.6关键节点旁站监理：对重要部位和关键工序（如大型设备吊装安装、单机调试、系统试运行等）实行全过程旁站监理，记录施工情况。

1.1.7试验与检测管理：监督施工单位按规范进行各项试验（如混凝土试块强度、管道压力试验、接地电阻测试等）。

1.1.8审批施工进度计划：审核施工单位提交的详细施工进度计划（通常采用横道图或网络图），确保其符合总工期要求。

1.1.9进度协调会：组织召开进度协调会，当出现严重偏差时，要求施工单位采取有效措施（如增加资源投入、优化施工方案）进行调整，确保工期目标。

1.1.10工程量计量：根据设计图纸和实际完成情况，对施工单位申报的已完合格工程量进行现场核实和签认，作为支付工程进度款的依据。

1.1.11 处理工程变更：审核工程变更（设计变更、技术核定等）的必要性、合理性和经济性，评估变更对工期和造价的影响，并签认变更费用。

1.1.12控制费用索赔：处理施工单位提出的费用索赔事宜，依据合同和事实进行公正审核。

1.1.13安全管理，审查安全专项方案：审查施工单位的基坑开挖、脚手架、吊装、临时用电、有限空间作业等高风险作业的专项方案。

1.1.14现场安全巡查：每日巡查现场，发现安全隐患（如高空作业、动火作业、化学品存放等）及时下发《监理通知单》要求整改，情况严重时可要求暂停施工。

1.1.15参与安全事故处理：参与安全事故的调查和处理。

1.1.16负责项目所有文件、图纸、记录、报告等的收集、整理、归档工作，确保项目资料完整、可追溯。定期编写监理周报、月报，向业主汇报项目进展。

1.1.17监督施工单位落实环保措施，如扬尘控制、噪声控制、施工废水收集处理、固体废弃物合规处置等，确保施工活动不影响污水站的正常运行和周边环境。

1.1.18主持工地例会，协调业主、设计、施工、设备供应商等各方之间的关系，处理施工过程中出现的各种问题和矛盾，确保项目顺利推进。

1.1.19组织预验收：在施工单位自检合格后，组织业主、施工方进行竣工预验收，对存在的问题下发整改通知，并跟踪复查。

1.1.20审核竣工资料：全面审核施工单位提交的竣工图、技术资料、合格证明、调试报告等竣工档案，确保其完整、准确。

1.1.21协助正式验收：协助业主组织设计、施工、环保等相关部门进行正式竣工验收。

1.1.22签发工程移交证书：验收合格后，签发《工程移交证书》，标志着工程进入保修期。

1.1.23编写监理工作总结报告：对整个监理过程进行总结，提交完整的监理档案资料。

1.2资金来源：已全部落实到位。

1.3投标方的资格：

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；

2.具有市政公用工程乙级及以上监理资质；

3.信用记录：在中国执行信息网中未被列入失信被执行人、在信用中国网站未被列入重大税收违法案件当事人名单和在中国政府服务网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府服务严重违法失信行为记录名单（须提供中国执行信息网、信用中国网及中国政府服务网相应查询结果的网站截图（加盖投标方公章）；

4.驻场监理工程师必须具备较强的专业知识和管理能力以及公正、严明、务实、不怕苦的工作作风；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；

6.本项目不接受联合体投标。

- 2.比选文件的解释澄清

在投标咨询截止日期以前，招标方将回答有关比选文件中的任何问题，所有投标方均可得到有关答复。

- 3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标报价

投标方按照报价表的内容及格式，认真填写各项内容，不得偏离格式或内容，否则，投标将被拒绝。

3.1.2资格证明文件

能够充分证明投标方具有履行合同的财务、技术和能力。

3.1.3监理服务保障措施

3.1.3.1投标方提供为完成监理服务设立工作小组成员名单及分工情况；

3.1.4投标报价及付款方式

3.1.4.1投标报价为固定总价（服务期限150日历天），最高限价￥174930.00元（壹拾柒万肆仟玖佰叁拾元整）。

3.1.4.2付款方式：委托人通知监理单位进场后 7 天内，委托人支付监理费合同金额的20%，共计￥  万元（大写：  元整）作为预付款；综合验收合格后7 天内，委托人支付监理费合同金额的60%，共计￥  万元（大写：  元整）作为进度款，工程项目结算审定后、监理费结算完成且提供所有相关资料后一次性支付完监理费余款。每次付款前监理单位需提供等额的6%的增值税专用发票（若国家政策导致税率发生变化，结算执行不含税总额不变）。

3.1.4.3若非监理单位原因导致超出监理服务期限（150日历天），委托人同意按照下列计算方法支付延期服务监理费：延期服务监理费=延期服务天数×合同总额/150天，工作时间按照每天8小时计算，延期服务天数以实际考勤为准。

3.1.4.4若工程提前完成综合验收，则监理费按照合同金额结算。

3.2投标文件有效期：自中标人与招标方签订监理服务合同为止。

3.3投标文件的格式和签署

3.3.1投标文件正本1份、副本1份、电子版U盘1份。

3.3.2投标文件均应由投标方法人或授权代表签署确认，并每页加盖公章及骑缝章。

3.3.3竞价文件不应有涂改、增删之处。如必须修改时，修改处必须加盖公章。

- 4.递交投标文件

4.1投标文件的密封和标记。

4.1.1投标文件需密封并注明：服务名称；文件编号；投标方名称；投标文件、开标前不得启封。

4.1.2一经投标，无论投标方是否中标，投标文件概不退还。

4.2投标文件递交截止时间：2025年9月19日上午9:30分。招标方将拒绝在投标文件截止时间后递交的任何投标文件，包括当面递交的投标文件及通过快递来递交的投标文件。在递交投标文件后，投标方不能撤消。

- 5.开标和评标

5.1开标时间和地点：2025年9月19日上午9:30分，中垦华山牧乳业有限公司

5.1.2参加人员：由招标方组织有关人员参加。

5.1.3开标内容

5.1.3.1投标文件密封检查；

5.1.3.2填写开标记录。

5.2符合性审查

5.2.1检查投标方资格证明文件是否齐全；

5.2.2凡不符合的投标文件将不能参加评标。

5.3招标方将按照规定仅对确定为实质上响应比选文件要求的投标进行评价。与比选文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，重大偏离系指投标方提供的监理服务保障措施明显不能满足比选文件相关要求。

5.4错误的修正

评标中，对投标方计算和累加方面的数字错误进行审核和修改。其中：

(1)如数字金额与大写金额不符，则以大写金额为准；

(2)如以文字表示的数据与数字表示的有差别，则以文字为准修正数字。

5.5比选文件的澄清

5.5.1评标过程中，如有必要，招标方有权要求投标方澄清其投标文件，（电话沟通）。

5.5.2在澄清时投标方对投标文件的内容除在核价中发现明显的数字（如小数点）的错误及明显的表述错误可以更改外，投标方均不能对其投标文件进行更改。

5.5.3所有要求澄清的问题，其答复均须书面提供，法人或授权代表签字或盖章后作为投标文件不可分割的部分。

5.6评标过程保密：开标之后，在评标过程中将对与此工作无关的人员和投标方严格保密。任何投标方如果企图对评标施加影响将会导致投标被拒绝。

5.7评标方法：招标方采用综合评估法评标，评委将依据比选文件，对照投标方提交的投标文件，对各项评标项目进行评审。通过阅读投标文件，汇总各项评标项目，在认真评议的基础上，对各投标方进行评估，推选3家中标候选人。

（1）每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。

（2）以各评委综合评分的平均得分,按照由高到低的次序排列。

（3）推荐原则:推荐3名中标候选人。

综合评分法的得分计算：评标得分=招标报价分+ 商务评分（业绩、人员配置、服务方案）

5.8评标的标准：比选文件能够最大限度地满足比选文件中规定的各项综合评价标准。综合评价标准包括但不限于：

    - 相关人员从业资历，业绩；

    - 投标报价；

    - 企业实力等；

    - 投标方提供保障措施；

评分标准

| 评分 标准 | 企业业绩 （10分） | 2022年1月1日起至今具有1项类似项目业绩监理合同得2分，满分10分；评审委员会根据上述标准进行赋分，最高得10分 注：业绩须提供合同复印件或扫描件，时间以合同签订时间为准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目组织机构及人员配置 （15分） | 1、人员配备：（最高10分） 各专业人员配备齐全，设置合理，职责明晰，人员配备充足，能力胜任，能满足本项目要求的，在1.0分～10.0分范围内酌情综合赋分。 2、项目负责人资历（最高5分） 项目负责人具备中华人民共和国注册监理工程师执业证书资格的得分2分，没有不得分。从职称、学历方面综合评审，在0分～3分范围内酌情综合赋分。 |  |
|  | 服务方案 （15分） | - 监理服务实施方案及流程 | 1.0分～10.0分 |
|  |  | 服务承诺 | 1.0分～5.0分 |
|  | 报价 （60分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×60 |  |

- 6.定标和通知

6.1招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标人。

6.2报价最低的投标方有不中标的可能，对未中标的原因招标方可不予解释。

6.3中标及落标

定标后，招标方将通知中标人；如投标方在招标工作结束后五日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次招标工作中落标。

- 7.合同的签订

中标人在接到中标通知后，必须在中标通知规定的时间内，准时派授权代表到指定地点，与招标方在规定的主要合同条款基础上协商完善签订合同。否则，招标方有权取消其中标资格，并在与之排序最近的中标候选人中另选中标人或重新招标。

# 第二部分  投标文件格式及内容

编制说明：

1、本投标文件格式，仅起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读比选文件。

2、投标文件的编制应按照本格式提供的内容，做出逐一的明确答复；投标方认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本比选文件中相关表格如不够填写时，投标方可以自行扩展。

4、投标方必须编制目录和页码，并按目录进行装订，否则所导致的不利后果由投标方承担。

中垦华山牧乳业有限公司污水站技改项目监理服务

投 标 文 件

投标方：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

2025年   月   日

- 目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、企业基本资料

四、投标方关联关系说明

五、服务方案

六、其他材料

一、投标函

致                   （招标人）：

1、按照文件和相关法律法规的有关规定，我方愿意承担中垦华山牧乳业有限公司污水站技改项目监理服务的任务。

2、如果贵方确定我方为中标单位，我方保证根据合同规定安排完成全部监理服务，并承诺在服务期限内（150日历天）监理费固定不变。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标方：                                    （盖章）

法定代表人或被授权的代理人：                 （签字或盖章）

日   期：    年    月   日

（一）报价表

中垦华山牧乳业有限公司：

| 报价 | 投标报价为固定总价，本项目监理服务费合计 元（含6%增值税费） 报价高于最高限价为废标（最高限价174930.00元（壹拾柒万肆仟玖佰叁拾元整）。服务期限为150日历天，若非监理单位原因导致超出监理服务期限，委托人同意按照下列计算方法支付延期服务监理费：延期服务监理费=延期服务天数×合同总额/150日历天，工作时间按照每天8小时计算，延期服务天数以实际考勤为准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名 及联系电话 |  | 电子信箱 |  |

投标方：                           （盖章）

法定代表人或被授权的代理人：               （签字或盖章）

日期：     年    月    日

- 二、法定代表人身份证明

投标方：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                               （投标方名称）的法定代表人。

特此证明。

投标方：                          （盖单位章）

年     月    日

- 二、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标方名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （服务项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权的有效期为投标文件递交截止之日起90日历天。

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证正反面 | 委托代理人身份证正反面 |
| --- | --- |

投标方：                     （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

三、企业基本资料

（一）投标方基本情况表

| 投标方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人（技术负责人） |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他专业人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 备注：本表后附营业执照及资格证明材料等加盖单位公章复印件。

（二）近年类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 服务内容 | 中标金额或合同金额 | 合同签署时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附加盖公章的业绩合同复印件或扫描件。

（三）项目组成员配备表

表1：拟投入人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从业年限 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附所配备人员的职称、注册证书、身份证等相关证明材料的复印件或扫描件并加盖公章。

表2：项目总监简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本包任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 发包人及联系电话 |  | 备注 |

注：此表后附项目总监相关证书、身份证、业绩等资料复印件加盖投标方公章。

- 四、投标方关联关系说明

1、投标方单位负责人在其他单位任职情况

2、投标方控股关系说明

（1）投标方控股谁：

（2）投标方被谁控股：

3、投标方管理关系说明

（1）投标方管理谁：

管理职责（行政、人事等）：

（2）投标方被谁管理：

管理职责（行政、人事等）：

投标方：                         （盖单位章）

年    月    日

- 五、服务方案

投标方应根据比选文件，参考评审办法中相关要点编制本项目的服务方案。

- 六、其他材料

投标方认为需要提供的资料。

- 第三部分 合同主要条款及内容

一、监理服务内容包括包括但不限于：控制土建和设备安装工程施工质量、进度、造价等，管理施工安全，协调参建单位等。施工期间现场必须长驻监理工程师，总监和其余监理人员根据工程进度和工作需要到现场服务。完成该项目相关监理资料归档。

二、支付方式

委托人通知监理单位进场后 7 天内，委托人支付监理费合同金额的20%，共计￥  万元（大写：  元整）作为预付款；综合验收合格后7 天内，委托人支付监理费合同金额的60%，共计￥  万元（大写：  元整）作为进度款，工程项目结算审定后、监理费结算完成且提供所有相关资料后一次性支付完监理费余款。每次付款前监理单位需提供等额的6%的增值税专用发票（若国家政策导致税率发生变化，结算执行不含税总额不变）。

若非监理单位原因导致超出监理服务期限（150日历天），委托人同意按照下列计算方法支付延期服务监理费：延期服务监理费=延期服务天数×合同总额/150天，工作时间按照每天8小时计算，延期服务天数以实际考勤为准。

若工程提前完成综合验收，则监理费按照合同金额结算。

- 服务期限：工程开工至工程竣工、移交并结算完成，工期约150日历天。

四、监理服务期限内，委托人免费提供监理人员住宿及办公场所，委托人提供公司食堂，由监理人员自费充值饭卡。