项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固

文件编号：2025-1120

二

次

公

开

比

选

文

件

比选单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司

2025年11月

中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固二次公开比选公告

各参选单位：

中垦牧（陕西）牧业有限公司定边牧场为延长搅拌仓使用寿命，需要对箱体整体加固。现需要对5台搅拌仓侧壁部、底部加固维修、2台搅拌仓搅龙加固维修。现对固定搅拌仓维修加固项目进行二次公开比选，诚挚公开邀请有意愿的参选单位参与，项目具体事项详见如下：

一、项目概况

（一）实施单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司。

（二）实施单位地址：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组。

（三）项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固。

（四）项目地点：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组。

（五）项目内容：

对5台搅拌仓侧壁部、底部加固维修、#4.#5号仓搅龙加固维修。加固要求：为保障日粮质量，对搅拌仓内部整体铺设4mm厚食品级304不锈钢板，仓壁不锈钢板1.5m高，搅龙增加一圈10mm厚，12cm宽耐磨钢板(NM400)。

- 投标限价：

- 最高限价33.95万元（包含但不限于人工费、材料费、安装费、运输装卸费、施工机械使用费、措施费、规费、管理费、利润和税金等一切与之相关费用）超过¥33.95万元报价，投标无效。

（七）工期：合同生效后30个日历日（参选方可根据自身情况投报工期，超过30个日历日为废标）。

（八）付款方式：

1.履约保证金收取金额为中标价的5%；履约保证金需中标方在收到中标通知书之后签订合同之前交于中垦牧（陕西）牧业有限公司。履约保证金在项目竣工验收合格后七个工作日内无息退还。

2.本项目不支付项目预付款，甲方在项目完工并验收合格使用2个月后向乙方支付项目总额的97％，剩余的3％留作质保金，质保期自竣工验收合格之日起1年，质保期满后无质量缺陷及其他违约情况，七个工作日内无息支付。每次付款前，乙方必须提交相应金额的增值税普通发票。

（九）获取比选文件方式：中垦牧乳业官网http://www.zhongkendairy.com/notice/

（十）获取比选文件时间：2025年 11 月20日—2025年11月26日。

联系人：付文慧，联系电话：15529975185。

- 参选方资质要求

- （一）提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件。

（二）要求提供企业法人营业执照，营业执照经营范围须包含“机械设备维修”相关内容。

（三）要求提供企业基本存款账户信息。

（四）作业人员职业资质，包括：焊工证、电工证等与之相关的其他证件。（以上要求证件必须提供，提供的所有证件必须是真实有效的）

（五）具备有效的安全生产许可证。

（六）参选方认为必要的其他证明文件。

（七）投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

三、比选响应文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间：2025年 11 月 26日16:30；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

（二）投标单位将密封完好的、每页盖章的比选响应文件送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。

收件人：付文慧，联系电话：15529975185。

四、开标时间及地点

（一）时间：2025年 11月26 日16:30。

（二）地点：陕西省榆林市定边县定边牧场一楼会议室。

五、咨询

咨询截止时间：2025年 11 月 25日18:00前，咨询方式为电话咨询或现场踏勘。

联系人：付文慧，联系电话：15529975185。

特此函告

中垦牧（陕西）牧业有限公司

2025年 11月 20日

第一部分：参选方须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固 |
| 2 | 实施单位 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司 |
| 3 | 项目地址 | 陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组 |
| 4 | ★工期 | 合同生效后30个日历日（参选方可根据自身情况投报工期），超过30个日历日为废标）。 |
| 5 | ★质保期 | 自验收合格之日起1年 |
| 6 | 联系方式 | 联系人：付文慧，联系电话：15529975185。 |
| 7 | 招标范围 | 对5台搅拌仓侧壁部、底部加固维修、#4.#5号仓搅龙加固维修。加固要求：为保障日粮质量，对搅拌仓内部整体铺设4mm厚食品级304不锈钢板，仓壁不锈钢板1.5m高，搅龙增加一圈10mm厚12cm宽耐磨钢板(NM400)。（详见清单） |
| 8 | 投标报价组成 | 包含但不限于包含人工费、材料费、安装费、运输装卸费、施工机械使用费、措施费、规费、管理费、利润和税金等一切与之相关费用。 |
| 9 | ★最高限价 | - 最高限价33.95万元（包含人工费、材料费、安装费、运输装卸费、施工机械使用费、措施费、规费、管理费、利润和税金等一切与之相关费用）超过¥33.95万元报价，投标无效。 |
| 10 | 投标保证金 | 1.投标保证金：￥6790元（参选方需备注中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固投标保证金），参选方应于2025年11 月 26日16:30时前，将投标保证金打到招标人账户。未在规定时间内递交投标保证金的视为未响应本次邀约投标活动，（参与第一次投标并缴纳投标保证金，需出具证明，证明第一次投标保证金可用于第二次投标），招标方届时恕不接受其递交的投标文件。投标保证金在招标方与中标方签订合同后7个工作日内无息退还。 2.投标保证金电汇地址： 单位名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司 开 户 行：中国农业发展银行定边县支行 账 号：20361082500100000357701 - 投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章附投标文件内）。 - 特别提醒：投标人在提交投标保证金时采用银行转账或银行电汇方式时，应当从投标人基本账户汇至招标人的银行账户上（个人名义汇款恕不接受）。如果投标人弄虚作假，骗取中标的，投标无效，并不退还投标保证金。 注：投标保证金采用银行转账或银行电汇方式时，请在比选响应文件中附上转账与电汇的凭证复印件以及投标保证金退款账户的详细信息。招标人最迟在书面合同签订后7个工作日内向未中标单位退还投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 按照中标价的5%收取，需中标方在收到中标通知书之后签订合同之前交于招标方（电汇地址同投标保证金电汇地址）。 |
| 12 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 13 | 报价及付款方式 | 1.人民币报价。 2.履约保证金收取金额为中标价的5%；履约保证金需中标方在收到中标通知书之后签订合同之前交于中垦牧（陕西）牧业有限公司。履约保证金在竣工验收合格后七个工作日内无息退还； 3.本项目不支付项目预付款，甲方在项目完工并验收合格使用2个月后向乙方支付项目总额的97％，剩余的3％留作质保金，质保期自竣工验收合格之日起1年，质保期满后无质量缺陷，一次性无息支付。 6.每次付款前，乙方必须提交相应金额的增值税普通发票。 |
| 14 | 参选方资质 | 参选方应具备以下资格条件： - （一）提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件。 - 要求提供企业法人营业执照，营业执照经营范围须包含“机械设备维修”相关内容。 - 要求提供企业基本存款账户信息。 - 作业人员职业资质，焊工证、电工证等与之相关的其他证件。 - 具备有效的安全生产许可证。 - 参选方认为必要的其他证明文件。 - 投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 投标文件份数及要求 | 投标文件1份。投标人应填写投标单位全称，同时加盖印章。比选响应文件必须由法人代表或授权代表签署。 |
| 17 | 投标文件装订及密封要求 | 比选响应文件分为资质文件和商务及技术文件，可一起装订。各册均须左侧装订，装订采用胶封。要用封条在比选响应文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。封皮上写明招标项目名称、标段及投标人名称。比选响应文件每页盖章。 |
| 18 | 投标文件递交要求 | 1.投标文件递交的截止时间：2025年11月26日16:30；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。 2.投标单位将密封完好的、每页盖章的比选响应文件一本送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：付文慧，联系电话：15529975185。 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | 参选方的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 20 | 实施单位书面澄清或补疑截止时间 | 2025年11月27日18:00。 |
| 21 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 22 | 公开比选时间及地点 | 2025年11月26日16:30，定边牧场一楼会议室。 |
| 23 | 合格中标方的条件 | 资格审核通过后，在响应了招标文件的前提下，经综合评比得分最高者中标。 |
| 24 | 评标方法及 标准 | 根据公司招标办法，由招标人组织相关专业人员组成评标小组，现场公开进行综合评比，择优选择中标单位。 |
| 25 | 定标和通知 | 1.招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标方。 2.中标及落标：定标后，招标方将通知中标人；如参选方在比选工作结束后15日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次投标工作中落标。 3.收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，正常开标；不足三家对合格投标单位进行开标和评标，并推荐拟中标候选人。 |
| 26 | 合同的签订 | 中标人应按双方约定的时间、地点与招标人签订经济合同，否则按比选后放弃中标处理。 |
| 27 | 投诉 | 参选方若有异议，可向招标方监督部门——中垦牧乳业（集团）股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-67686008。 |
| 28 | 重要提示★ | 公开比选文件中的星号（“★”）条款均不得负偏离，比选响应文件不满足公开比选文件中加注“★”的将废标。 |
| 29 | 废标条款 | 1.投标人同时应认真审阅公开比选文件中所有的事项条款和规范要求等，若投标人的比选响应文件没有按公开比选文件要求提交全部资料，或比选响应文件没有对公开比选文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 2.比选响应文件商务标中存在不符、多报、漏报、报价混乱、取费不标准按废标处理，对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为在实质上不响应公开比选文件而予以拒绝。 3.比选响应文件封面、商务标部分、技术标部分等均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在比选响应文件中须同时提交比选响应文件签署授权委托书。比选响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则比选响应文件签署授权委托书无效，按废标处理。 4.招标人在规定的投标截止时间以后收到的比选响应文件，将被拒绝并退回给投标人。 |

# 第二部分：主要招标内容及技术要求

一、施工用水、用电：施工用水、用电由招标方提供，在招标方指定地点取用。（免费使用）

二、安全培训：乙方施工人员需经过甲方安全部门进行安全培训方可入场施工。

三、项目内容：

对5台搅拌仓侧壁部、底部加固维修、#4.#5号仓搅龙加固维修。加固要求：为保障日粮质量，对搅拌仓内部整体铺设4mm厚食品级304不锈钢板，仓壁不锈钢板1.5m高，搅龙增加一圈10mm厚12cm宽耐磨钢板(NM400)。

- 技术要求：

- 维修范围与内容界定：对料塔5台搅拌仓侧壁部、底部加固维修、#4.#5号仓搅龙加固维修。

（二）设备基础信息：30立方固定搅拌仓

- 维修具体内容：为保障日粮质量，对搅拌仓内部整体铺设4mm厚食品级304不锈钢板，仓壁不锈钢板1.5m高，搅龙增加一圈10mm厚12cm宽耐磨钢板(NM400)。

（四）技术标准与质量要求：采用一体式滚圆成型工艺，可以完美贴合原有的搅拌车侧壁，不影响原有搅拌车搅拌效果。具有高抗磨损型、耐腐蚀、耐酸碱的特性。

（五）配件要求：内衬采用 4mm 厚 1Cr17Mn6Ni5N 材质，抗拉强度达到 520Mpa；硬度为 HRB<183N/mm2(Mpa）。搅龙10mm厚12cm宽耐磨钢板硬度为400-440HB。

（六）资质要求：“现场电工需持有效电工证”“电焊工提供焊工作业操作证”。

（七）安全规范：需遵循 GB 《机械安全 通用标准》《施工现场临时用电安全技术规范》，制定专项安全方案（如高空作业防护、动火作业防护、审批流程），明确安全事故责任归属。

（八）环保要求：维修过程中废弃物（如废油、旧配件）需按环保规定处置，禁止随意排放，需提供废弃物处理方案。

五、验收标准

（1）乙方必须严格按照说明文件和国家颁发的现行有关行业规范进行施工，并接受甲方现场代表和监理的监督检查，确保项目质量达到合格要求，并保证相关部门验收通过。

（2）项目完工后，乙方按规定整理提供一套完整的符合甲方要求的技术档案资料，在办理结算前移交给甲方。

（3）乙方必须提前5日提出符合甲方要求的验收书面申请和相关质检资料，经甲方审查合格后，由甲方15日内组织相关部门进行验收。

（4）项目竣工验收后，项目保修期由验收合格之日起计算。

第三部分：评分规则及计算标准

一、评标方法及标准：

综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员与此签字确认生效。

二、报价要求和评分办法：

| 评分因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 商务部分 （10分） | - 业绩（5分）：提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件（须含合同首页，合同双方盖章页）。每1家有效业绩得1分，最高不超过5分。 |
|  | - 工期（5分）：满足招标文件要求得3分，每提前3天增加1分，最多加2分。 |
| 技术部分 （30分） | 施工方案（10分）：根据技术和施工时间要求提供完整、针对性强、切实可行的施工方案。优秀得7～10分，良好得4～7分，差得0-4分。 |
|  | 施工组织设计（10分）：人员配备齐全，劳动力计划安排合理；质量管理合理，质量保证措施切实可行；安全文明施工措施针对性强、切实可行。优秀得7～10分，良好得4～7分，差得0-4分。 |
|  | - 安全管理方案（10分）：根据提供的对现场、人员、设备、周边环境及正常生产的保障等安全措施的科学性、有效性、可行性。优秀得7～10分，良好得4～7分，差得0-4分。 |
| 报价部分 （60分） | - 报价得分采用低价优先法计算，既满足公开比选的要求且投标最低的报价为评标基准价，其价格分为60分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价／投标报价）×60。 |

三、定标和通知

1.招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标方。

2.中标及落标：定标后，招标方将通知中标人；如参选方在比选工作结束后15日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次投标工作中落标。

3.收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，正常开标；不足三家对合格投标单位进行开标和评标，并推荐拟中标候选人。

第四部分：合同条款及内容

中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固

施工合同

建设单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司              （以下简称甲方）

施工单位：                                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               项目 施工事项协商一致，达成以下协议。

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

二、项目承包内容范围

按招标文件报价清单、设计变更等。

三、合同工期

合同工期为     个日历日，以甲方书面通知开工起算。暂定   年   月   日开工，至   年   月   日完工。因乙方原因造成工期延误，每延误一天承担￥    元违约金，在结算款中扣除。若因乙方原因工期延误超过     日的，甲方有权解除合同。

四、工程质量标准

工程质量标准： 达到行业规范的要求 ，免费质保一年。

五、合同价款

本工程暂定合同总价为：￥   元（大写：    ），其中不含税价￥：   元，税金￥：   元。在合同执行过程中，因国家税收政策变化，采取“不含增值税价款不变的原则”。

六、结算依据

本项目采用固定综合单价，施工完工并通过竣工验收后进行结算。

七、付款方式

1.本合同签订前，乙方应向甲方支付合同履约保证金，金额为合同价款的5%，即￥   元（大写：   ）。合同履约保证金在竣工验收后七个工作日内无息退还。

2.本项目不支付项目预付款，甲方在项目完工并验收合格使用2个月后向乙方支付项目总额的97％，剩余的3％留作质保金，质保期自竣工验收合格之日起1年，质保期满后无质量缺陷及其他违约情况，七个工作日内无息支付。每次付款前，乙方必须提交相应金额的增值税普通发票。

- 八、反商业贿赂条款

- 甲乙双方都知悉并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都知悉任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

- 2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

九、 通知与送达条款

除本合同另有约定外，以下地址为彼此有效通讯地址，任一方以及法院、仲裁机构以快递方式向对方以下地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自发出日（邮戳）次日起满3日视为对方收到。接收方拒绝签收的不影响送达效力。任一方通讯地址发生变化的，应及时书面通知对方，变更地址的通知按上述规则视为被对方收到，原地址视为没有变化。

甲方通讯地址：            。

乙方通讯地址：            。

十、工程师

1.甲方派驻的工程师

姓名：    ， 职务： 现场代表 ，资格证号：    ，身份证号      。

职权： 代表甲方对本工程施工过程中的质量、进度、造价、安全文明施工、合同、信息、现场等进行监督和管理，协调周边关系；经批准后与合同预算、监理共同对工程量和现场签证进行确认。

2.乙方项目经理

姓名：     ，职务： 项目经理  ，资格证号：     ，身份证号      。

十一、其他

1.施工用水、用电由甲方提供，乙方在甲方指定地点免费取用。

2.本合同及合同附件经双方签字盖章后生效；本合同及合同附件为不可分割部分，具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙方各保留一份。

4.本合同执行中出现的问题，双方协商解决，如协商不成到工程所在地人民法院诉讼。

十二、附件

附件一：阳光协议

附件二：工程质量保修书

附件三：施工安全及环保协议

附件四：报价文件

甲方： 中垦牧（陕西）牧业有限公司        乙方：

法定代表：                             法定代表：

或委托代表人：                         或委托代表人：

银行账号：                             银行账号：

开户行：                               开户行：

签订日期：   年   月    日

阳光协议

甲方:【我方】

乙方:

鉴于:

甲方通过XX 方式（根据实际情况填写）选定乙方为XX 项目的XX 方，双方拟签订XX合同（以下简称主合同）。为确保各方本次及未来所有相关交易在合法、合规、透明、诚信的原则下进行，杜绝任何形式的贿赂、腐败和不正当利益输送以及围标串标、弄虚作假等行为，双方在签订业务合同的同时，共同签订本协议，各方承诺严格遵守本协议条款：

一、本协议相关定义与约束力

本协议所指商业贿赂是指为争取己方利益,而给对方员工或领导个人的回扣、退佣、招待、娱乐、置业、就业、旅游、馈赠、购物折扣及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。

本协议所指围标串标，是指《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的围标串标行为。

本协议所指弄虚作假，是指伪造资质、业绩、证书、授权文件等投标材料以及数据造假，或提供虚假陈述等行为。

本协议对双方及双方员工、委托代理人具有约束力，各方应对相关人员做好宣贯工作。

二、利益获取途径

包括但不限于：公司产品销售环节的销售产品优质低价、数量实多计少、补偿或货款延迟支付等；项目合作中的项目招投标环节信息打探、围标串标、实施环节以次充好、数据造假、验收工程量不实、提前支付工程款等；物资采购环节中的物品劣质高价、数量短缺、货款预付等非正常、不合理的方式。

三、为避免上述行为的发生，双方应共同遵守如下承诺

（一）乙方不得以金钱方式贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。金钱方式贿赂是指：包括但不限于支付现金、劳务费、报销个人费用、赠与银行卡、赠与有价证劵等，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券、证券、电子红包等。

（二）乙方不得以实物方式贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。实物方式贿赂是指：包括但不限于赠送或出借可能影响公正执行公务的钱款、通讯电子设备、录像摄像设备、家电设备、健身器材、高档办公用品烟酒茶和土特产、纪念品等文化礼品，促销活动中的返利、赠品、汽车、住房等实物。

（三）乙方不得以消费方式贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。消费方式贿赂是指：包括但不限于娱乐消费、旅游、国内或国外非合同标的内容的考察、可能影响公正执行公务的宴请等方式。

（四）乙方不得以其他任何方式贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。包括但不限于以下方式：

1.提供干股或者红利，或提供从事材料、设备供应及工程分包等交易机会，或为相关人员置业、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排、子女教育、出境提供方便；

2.账外暗中给予回扣、中介费、手续费、好处费，假借促销费、宣传费、广告费、培训费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费等名义或通过赌博等方式给予财物或者其他利益，以及假借借用等名义长期提供交通工具、房屋使用权等。

（五）乙方不得以任何理由接受甲方的高管人员、工作人员及其亲属说情打招呼。

（六）乙方不得以任何理由围标串标，弄虚作假。

四、及时通报

（一）在合同履行过程中，如果任何一方发现对方合同履行相关人员有出现第三条任何一款所约定行为时，无论行为人是基于合法或非法目的，均应在第一时间通报对方。

（二）在合同履行过程中，如任何一方发现对方业务人员、高管人员等与合同履行相关人员向对方索要或假借上级管理人员名义向对方索要包括不限于第二条任何一款所约定任何好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。若通报情况查证属实，对方承诺根据具体情况予以合同价款一定比例的奖励给通报方公司，若乙方发现甲方人员索要任何好处不及时向甲方举报，由此造成的乙方损失，甲方不承担任何责任。

五、举报

（一）甲方受理举报信息单位、地址、电话：

受理单位：中垦牧乳业（集团）股份有限公司

地址：重庆市渝北区金石大道99号

电话：023-63211638

（二）乙方受理举报信息单位、地址、电话：

受理单位：XXX

地址：XXX

电话：XXX

六、违约责任

乙方或乙方任何人员违反以上承诺视同乙方违约，甲方有权终止合作。

（一）涉及行贿受贿的按照下列标准向乙方收取惩罚性违约金，且乙方同意甲方先行直接从货款中扣除（工程项目直接从工程款中扣除）：

行贿金额为人民币1万元（含）元以下，惩罚性违约金为人民币5万元；

人民币1万元<行贿金额≤人民币2万元，惩罚性违约金为行贿金额的十倍；

人民币2万元<行贿金额≤人民币3万元，惩罚性违约金为行贿金额的二十倍；

行贿金额>人民币3万元，惩罚性违约金为双方合同总金额30%，且不低于行贿金额的二十倍。

行贿次数为两次（含）以上的，按每次行贿金额单独计算并累计扣除惩罚性违约金。不正当利益为非货币形式的，按市场价折算为货币。

（二）涉及围标串标、弄虚作假的没收履约保证金，并收取合同总金额30%的惩罚性违约金，乙方同意甲方先行直接从货款中扣除（工程项目直接从工程款中扣除）；如该行为给甲方造成经济损失，乙方同意另全额赔偿。

七、争议解决

如乙方违反本协议导致与甲方产生争议，经协商无法达成一致意见的，任何一方应将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他

1.本协议的生效日期：自双方签字、盖章之日起生效。

2.本协议为主合同的补充内容，与主合同具有同样的法律效力。

3.本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签约时间：   年   月   日

签约地点：

工程质量保修书

甲方：中垦牧（陕西）牧业有限公司

乙方：

甲乙双方根据相关法律法规，经平等、友好协商一致，对中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固签订项目质量保修书。

一、项目质量保修范围和内容

1.乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：

2.乙方所承包的项目范围为保修范围。

二、质量保修期

质量保修期自项目竣工验收合格并交付使用之日起一年。

三、质量保修责任

1.属于设备缺陷、内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.对于涉及安全的质量问题，应当按照国家有关规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的单位提出保修方案，承包人实施保修。

四、保修费用

1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2.本项目约定的质量保修金为合同总额的3% 。

3.质量保修金的返还：一年质保期满后无质量缺陷及其他违约情况，七个工作日内无息支付。保修金不计利息。

五、其他

1.双方约定的其他项目质量保修事项：无。

2.本项目质量保修书，由甲乙双方在完工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                           授权代表（签字）：

签约时间：2025年   月   日

中垦牧（陕西）牧业有限公司

委外服务单位安全环保协议

甲方：中垦牧（陕西）牧业有限公司  （以下简称甲方）

乙方：                 （以下简称乙方）

鉴于乙方作为中标单位，承接甲方的       项目，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《生态环境保护法律法规汇编（2021年榆林市生态环境保护执法大队大练兵资料）》《陕西省生态环境行政处罚法》及其他相关安全环保法律法规，明确双方安全责任，有效防范和避免安全事故，确保服务过程中人身和设备安全，结合现场实际，遵循平等、自愿、公开的原则，双方就服务合作事项协商一致，签订本协议。

一、甲乙双方共同责任

1、甲、乙双方须共同遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《生态环境保护法律法规汇编（2021年榆林市生态环境保护执法大队大练兵资料）》《陕西省生态环境行政处罚法》及相关安全环保法律法规及甲方公司安全管理规定，认真执行国家、行业安全技术标准。

2、在甲方的统一管理下，乙方对作业现场安全环保工作负责，对作业人员清楚交接作业安全环保方法和措施，并在作业过程中严格贯彻执行。

3、始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，乙方不得违章指挥和违章作业，乙方在工作前根据工作实际落实安全保护措施，甲方有权进行检查，防止安全事故发生。

4、共同抓好乙方用工人员安全环保教育，严肃安全劳动纪律，规范安全行为，禁止违规作业。

5、发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

二、甲方具体安全环保责任

1、甲方对乙方现场安全换环保管理进行监管，指导现场安全环保生产工作，向乙方告知本公司、本现场的安全生产规章制度和环境保护规章制度，对乙方安全环保生产工作实施检查。

2、甲方监督乙方按照安全生产相关法律法规、公司规章制度履行安全生产义务，对乙方安全生产中存在的问题提出整改要求，并有权对乙方进行安全生产考核。

3、甲方应对乙方人员进行登记，涉及特种作业证件应收取复印件，协助乙方按时对作业人员进行安全教育。

4、乙方作业时，甲方可针对其作业内容、工艺要求，建议其作业方法和安全注意事项。

5、甲方应对乙方作业中的违章指挥、违章作业、违反劳动纪律予以纠正，如发现严重的违章、违纪和安全隐患，应立即责令整改或停工，对于乙方严重违纪者立即终止用工协议，并清退出场。

6、对乙方作业现场的各种安全环保设施和劳动保护用品定期进行检查，及时消除隐患，保证其安全有效。

7、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

8、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

9、甲方负责签发、检查危险作业《审批表》，并指导履行安全作业证许可手续。

10、针对乙方未签订《委外服务单位安全协议》开始作业的行为，甲方应立即要求乙方停止作业。

11、对本项目重大危险源和重要环境因素进行辨识、评价，并加强管理。

12、负责本项目的安全环保事故的调查、处理和上报工作。

三、乙方具体安全环保责任

1、乙方在服务期间必须坚持“人民至上，生命至上”的理念。

2、乙方所提供的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

3、乙方必须接受甲方管理人员的安全环保监督，必须遵守甲方制定的各项安全环保规章制度及要求。

4、乙方作业人员必须经甲方公司安全培训后方可进入生产区域，否则禁止进入作业现场。

5、乙方为作业人员购买意外保险，保额不得低于120万元，作业人员在作业过程中及上下班途中发生的一切人身安全、财产损失等均由乙方负责赔偿。

6、在承担的工程范围内对安全环保工作负责。并配备专、兼职安全管理人员，建立安全环保管理体系和制度，指导现场作业人员安全环保防范、管理等具体工作；随时检查服务现场内的安全环保情况，及时排除发现的不安全因素，同时应经常与甲方安全管理部门进行联系和信息交流，随时处理甲方发现的安全隐患及违章行为。

7、乙方负责人应根据甲方的安全作业要求组织好所管辖人员安全。

8、乙方禁止录用未满18周岁人员，禁止带儿童、老人等与工作无关人员进入公司。

9、乙方负责在作业前对作业人员登记造册，定期组织作业人员进行安全教育、法制观念教育,保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

10、乙方自备的劳动保护用品及设备，应使用合格产品，一律禁止使用假冒伪劣、淘汰、不合格或国家明令禁止的设备设施。

11、乙方应根据甲方管理要求，监管好员工的个人卫生，定期组织人员开展职业健康体检工作。

12、乙方服务现场涉及到的特种作业，必须聘用持有相关特种作业证件的人员作业，确保做到持证上岗，人证合一。

13、进入生产区域的人员必须根据公司要求穿工作服、戴防护帽、口罩、穿发光马甲等劳动防护用品，到生活区域应换常服，禁止穿工服进入食堂、办公楼、宿舍等区域。

14、作业前，乙方应组织人员对作业区域、作业环境及借用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，代表乙方已确认工作现场、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求并处于安全状态。

15、乙方工作人员必须掌握本服务项目特点及安全措施，用于本服务项目的机械、工器具及安全防护用品应满足工作需要。

16、服从甲方的安全环保管理，接受甲方的安全环保监督检査，服从对违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的处罚；乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

17、乙方作业人员应在甲方规定的服务区域内进行作业，禁止与工作无关人员进入作业现场；未经甲方同意，严禁进入甲方其它区域从事与服务项目无关的作业及其他任何活动；乙方不得擅自使用与服务项目无关的甲方设施、设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。

18、乙方服务过程中使用电、水源，应事先与甲方相关部门取得联系，不得私拉乱接，遇故障应立即切断相关电源。

19、保证现场的道路和临时上下水道、电力网、光纤、照明、取暖设施和其他设施设备的安全。

20、乙方应定期检查本服务项目所需车辆，确保其制动、转向、照明等系统正常运行；车辆维修、保养后更换的废机油应妥善处置。

21、定期检查灭火器，保证消防通道、疏散通道、安全出口畅通。

22、乙方服务现场应按照甲方要求在醒目位置悬挂安全警示标示，及时新增、更换相关标示。

23、遇到雷雨、大风等天气外部高空作业应暂停。

24、乙方对因工作需要临时引进的委外的各项安全事项负责。

四、其他

1、本协议在执行过程中，有国家、行业新的安全环保规定时，按新规定相关标准执行。

2、本协议为双方签订的服务合同补充，与服务合同具有同等法律效力。

3、本协议经双方授权人签字盖章之日起生效，与合同终止日期同时废止。

4、此协议解释权归本公司所有。

5、本协议一式两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

授权人签字：              授权人签字：

签订时间：     年     月     日

服务单位安全环保考核及违约处理

甲方：中垦牧（陕西）牧业有限公司  （以下简称甲方）

乙方：                           （以下简称乙方）

为加强委外服务单位安全环保工作管理，突出“安全环保责任，重在落实”的主题，充分调动委外全员的安全环保主动性、自觉性和积极性，增强安全环保生产思想意识，树立处理安全环保隐患的紧迫感、危机感和责任感，杜绝“三违”行为，根据《委外服务单位安全环保协议》制订本考核。

一、违约责任

甲方发现乙方存在违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《生态环境保护法律法规汇编（2021年榆林市生态环境保护执法大队大练兵资料）》《陕西省生态环境行政处罚法》及其他相关法律法规和公司规章制度的行为，以书面通报的形式告知乙方；如违章行为涉及违约责任，由甲方出具书面通报后，乙方在甲方规定时间内以现金形式缴纳违约金，对于逾期未缴纳违约金的服务单位，将按违约款的1倍以上数额从服务款中扣除。乙方单位违约承担的违约责任具体为：

1、所有作业人员未经过本公司安全环保培训教育，擅自进入现场作业承担违约金100元/人/次。

2、进入生产区域未穿工作服、反光马甲，未戴防护帽、口罩的承担违约金100元/人/次，同一事项三次及以上提醒仍未按照要求执行承担违约金300元/人/次。

3、特种作业未按规定办理相关作业票证，擅自作业承担违约金1000元/人/次；未按票证要求落实相应安全措施承担违约金300元/项，造成不良后果，由乙方承担所有损失，甲方依据情节要求乙方承担违约金。

4、作业时未按要求佩戴安全带、安全帽、防护面罩等其他安全防护承担违约金300元/人/次；超围作业或超时作业，以无证作业处罚；氧气瓶与乙炔瓶间距不足5米，或者两者与动火点间距不足10米，以作业安全措施不到位承担违约金。

5、乙方在服务期间，特种作业必须按本工种《安全操作规程》执行，作业单位、特种作业人员未在甲方安环部备案责令其停止作业，承担违约金1000元/次；作业单位、作业人员与作业票证不一致，责令停止作业，承担违约金500元/次。

6、工作期间饮酒或酒后上岗，违者承担违约金1000元/人/次，甲方有权要求乙方解聘该人员。

7、乙方人员未进入生活区更衣室消毒通道消毒承担违约金200元/人/次。

8、所有人员均从南门进出，生产所需车辆应从东门进出，车辆内只允许驾驶员一人，多出一人按照200元/人/次进行承担违约金；除服务项目所需车辆以外，严禁其他车辆进入场区，违者承担违约金200元/次。

9、生产区域禁止吃东西，发现承担违约金300元/人/次。

10、生产区域禁止烟火，外来人员严禁携带火机、香烟等易燃物品进入牧场；在牧场吸烟，发现一次承担违约金1000元；携带一根香烟承担违约金100元/根（可叠加）；火机承担违约金500元/个；性质恶劣违约金翻倍（干草棚、TMR车间、沼气站、固液分离间等重点防火区域在上述内容基础上2倍惩处）。

11、甲方有权对乙方违章、违纪行为制止、纠正或处罚，对拒绝、阻挠甲方检查，或存在对甲方检查人员打击报负，甲方有权停止乙方服务，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自负。

12、乙方对存在的安全环保隐患和违章违纪行为逾期、屡纠不改或拒不整改和纠正，逾期一天乙方按300-500元/天/项向甲方支付违约金；同时，甲方有权停止乙方开展此项工作，因停工产生的一切后果由乙方负责。

13、严禁偷盗公司财产，违者承担被盗财产10倍以上违约金，服务方需承担连带责任，结合实际情况进行处罚，并严禁偷盗者再次进入甲方作业。

14、应定期检查辖区灭火器，未按照要求配备灭火器承担违约金300元/次，甲方检查发现失压灭火器承担违约金100元/瓶。

15、当月最后一天前提交安环部要求的安全环保资料，1-5日未提交安全资料的服务单位承担违约金100元/项，6日及以后未提交的承担违约金200元/项；连续两月迟交的服务单位，1-5日承担违约金200元/项，6日及以后未提交的承担违约金300元/项，以此类推。

16、积极参与甲方组织的安全环保会议、活动，无故缺席，承担违约金100元/人/次。

17、乙方人员与甲方人员发生事故造成人员受伤或设备、设施损坏，根据事故责任划分，如乙方负主要责任，应负责受伤人员医药费、误工费或维修、更换损坏设备设施，并由甲方安委会视情节讨论、研究确定罚款金额。

18、乙方人员工作能力、态度无法满足本服务要求，多次违反公司操作规程、安全管理规定，甲方有权要求乙方解聘该人员，并对乙方视情节进行处罚。

19、违反上述规定，公司有权责令停止作业，并对服务单位进行处罚，触犯相关法律法规的将移交司法部门处理。

20、因乙方原因造成环保事故，视情节轻重支付甲方违约金500—2000元。

21、其它未规定的违规行为由本公司结合实际情况讨论决定，与签订的其他制度要求内容冲突时以本协议内容为准。

二、其他事项

1、本协议自签订之日起生效，与合同终止日期同时废止。

2、发生以下情况停工整顿，甲方可解除合同并不承担任何违约责任。因停工给甲方造成的损失由乙方负责赔偿并按照合同总价款的10%-20%向甲方支付违约金：

（1）因乙方原因，造成伤亡、火灾等事故；

（2）发生违章作业、冒险作业不听劝告二次以上，导致造成事故；

（3）因乙方原因被相关部门调查停止施工；

（4）因乙方原因导致甲方受到相关部门行政处罚的，由乙方支付所有处罚金额，并向甲方支付合同总价款10%-20%的违约金。

3、本协议执行过程中如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解未能解决争议，任何一方均可向定边县人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

授权人签字：              授权人签字：

签订时间：     年     月     日

第五部分：比选响应文件格式及要求

中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓

维修加固

二次比选响应文件

投标人：（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月   日

目录

（本目录为参考格式，要求参选方在投标文件中标注各项页码，逐页编码、盖章）

一、投标函及投标函附录

- 二、商务及资信证明文件

1.营业执照（需包含机械设备维修等相关内容）

2.基本存款账户信息

3.作业人员相关资质：包含焊工证、电工证等与之相关的其他证件。

# 4.具备有效的安全生产许可证

# 5.法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于法定代表人直接参加投标）

# 6.法人授权委托书（适用于法定代表人委托代理人直接参加投标）

7.业绩经验（需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

8.投标保证金缴存凭证（复印件）

9.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）查询相关主体无失信记录（提供截图）

10.参选方认为有必要提供的材料

三、技术文件

1.施工方案

2.施工组织设计

3.安全管理方案

四、投标一览表

1.投标清单报价表

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：中垦牧（陕西）牧业有限公司

我方根据从中垦牧乳业官网下载 中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固二次公开比选的文件及有关资料，已充分理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，经我方研究决定，报价为大写（人民币　　　　　），小写（¥　　　　　　）价格包含但不限于包含人工费、材料费、安装费、运输装卸费、施工机械使用费、措施费、规费、管理费、利润和税金等一切与之相关费用 ）。为此，我方就以下内容分别做出承诺：

1.我方按照“比选公告”的要求，提供投标文件一本。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

3.我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果。

4.如果我方中标，保证忠实地执行双方所签的施工合同，承担合同规定的责任和义务；并承诺若我方擅自停工，招标方可以不予以结算工程款，并扣除合同履约保证金，同时我方还需承担因此给招标方带来的经济损失。

5.我方的投标有效期为：自开标之日起90日。

投标方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

联系电话：

日   期：      年   月   日

（二）投标函附录

工程名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 | 大于30个日历日为废标 |
| 3 | 缺陷责任期 | 一年 |  |
| 4 | 承包人履约担保百分比 | 中标价的5% |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 元/天 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 7 | 质量标准 | 合格 |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 3% |  |
| 备注：投标人在比选文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

投标人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

日期：    年   月   日

- 商务及资信证明文件

- 1.营业执照

- 2.企业开户许可

- 3.作业人员相关资质

# 4.具备有效的安全生产许可证

# 5.法定代表人（单位负责人）身份证明

# 参选方名称：

# 姓名：      性别：     年龄：      职务：       系          （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

# 特此证明。

# 参选方：      （单位公章）

# 年    月    日

# 注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

- 6.法人授权委托书

本人       （姓名）系          （参选方名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 中垦牧（陕西）牧业有限公司固定搅拌仓维修加固二次公开比选资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） | 委托代理人身份证扫描件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 （背面） | 委托代理人身份证扫描件 （背面） |

参选方名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

- 日  期：2025年   月   日

- 注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。

- 7.业绩经验

- （需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

- 8.投标保证金缴存凭证

（附投标保证金电汇回单复印件）

- 9通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）查询相关主体无失信记录

- （提供截图加盖公章）

- 10.参选方认为有必要提供的材料
三、技术文件

1.施工方案

- 2.施工组织设计

3.安全管理方案
四、投标一览表

1.投标清单报价表

参选方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）