
项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司建设工程监理服务单位

文件编号：2026-0320
公

开

比

选

文

件
比选单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司
2026年3月
建设工程监理服务单位公开比选公告
各参选单位：

中垦牧（陕西）牧业有限公司定边牧场现对建设工程监理服务单位进行公开比选，诚挚邀请有意愿的参选单位参与，具体事项详见如下：

一、比选单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司。

二、项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司建设工程监理服务单位。

三、项目地点：榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组。
四、项目内容：第二部分包含的所有内容。

五、项目最高限价：

1.投标人报价不得高于￥15000元/月。

2.投标报价包括但不限于直接成本、间接成本、管理费、利润和税金等与之相关的所有费用。超过最高限价的投标报价无效。
六、服务期限及要求：合同签订之日起2年。服务期有可能是非连续，因牧场生产或项目完工等暂停或中断。这两年服务期内，监理按照中垦牧（陕西）牧业有限公司的要求到场或撤场。施工期间必须有一名监理工程师驻场服务。
七、投标保证金：

1.人民币1500元整（投标方需备注建设工程监理服务单位投标保证金），投标人应于2026年3月27日17时前，将投标保证金打到招标方公司账户。未在规定时间内递交投标保证金的视为未响应本次邀约投标活动，招标方届时恕不接受其递交的投标文件。投标方未能中标的，在招标方与中标人签订合同后7个工作日内无息退还。

2.投标保证金电汇地址：

收款单位名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司

开户行：中国农业发展银行定边县支行   

账号：20361082500100000357701

税号：91610825MA70CMPQ7L

地址、电话：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组，15529975185。

投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章附投标文件内）。
八、获取比选文件方式：通过中垦牧乳业官网获取http://www.zhongkendairy.com/notice/
九、获取比选文件时间：2026年3月20日-2026年3月27日。

十、投标人资质要求：

投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

1.提供委托授权书，提供投标人公司法人（负责人）身份证复印件和法人（负责人）委托代理人身份证复印件。

2.要求提供营业执照、基本存款账户信息。

3.营业执照经营范围涉及监理服务相关类经营范围。

4.具有乙级及以上监理资质。

5.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）。

6.驻场监理必须提供监理工程师资格证书，具备较强的专业知识和管理能力以及公正、严明、务实、不怕苦的工作作风。

十一、投标文件的递交：

1.投标文件递交的截止时间：2026年3月27日17:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

2.投标单位将投标文件一份（每页加盖公章）密封后送至或用顺丰邮寄至我公司，送达地点：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组中垦牧（陕西）牧业有限公司，收件人：付文慧，联系电话：15529975185。
十二、开标时间及地点

1.时间：2026年3月27日17:00。   

2.地点：中垦牧（陕西）牧业有限公司一楼会议室。

十三、咨询：
咨询截止时间：2026年3月26日18:00前，咨询方式为电话咨询。

联系人：付文慧，联系电话：15529975185。

十四、其他要求：

1.投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人（负责人）、其他组织或者个人；

（2）被责令停业的；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标。

2.不得委托代理商参与投标。

3.本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包。
中垦牧（陕西）牧业有限公司
                                            2026年3月20日

第一部分：投标人须知
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	中垦牧（陕西）牧业有限公司建设工程监理服务单位

	2
	实施单位
	中垦牧（陕西）牧业有限公司

	3
	项目地址
	陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组

	4
	服务期限及要求
	合同签订之日起2年。服务期有可能是非连续，因牧场生产或项目完工等暂停或中断。这两年服务期内，监理按照中垦牧（陕西）牧业有限公司的要求到场或撤场。施工期间必须有一名监理工程师驻场服务。

	5
	联系方式
	联系人：付文慧，联系电话：15529975185（微信同号）

	6
	招标范围
	第二部分包含的所有内容

	7
	最高限价
	投标人报价不得高于￥15000元/月

	8
	资金来源
	企业自筹

	9
	投标保证金
	1.投标保证金：人民币1500元整（投标方需备注项目建设工程监理服务单位投标保证金），投标人应于2026年3月27日17时前，将投标保证金打到招标方公司账户。未在规定时间内递交投标保证金的视为未响应本次邀约投标活动，招标方届时恕不接受其递交的投标文件。投标方未能中标的，在招标方与中标人签订合同后7个工作日内无息退还。

2、投标保证金电汇地址：

收款单位名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司

开户行：中国农业发展银行定边县支行   

账号：20361082500100000357701

税号：91610825MA70CMPQ7L

地址、电话：榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组，15529975185。

投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章附投标文件内）。

特别提醒：投标人在提交投标保证金时采用银行转账或银行电汇方式时，应当从投标人基本账户汇至招标人的银行账户上（个人名义汇款恕不接受）。如果投标人弄虚作假，骗取中标的，投标无效，并不退还投标保证金。

注：投标保证金采用银行转账或银行电汇方式时，请在比选响应文件中附上转账与电汇的凭证复印件以及投标保证金退款账户的详细信息。招标人最迟在书面合同签订后5日内向未中标单位退还投标保证金。

	11
	付款方式
	按照服务期每满60天，支付2.5万元。乙方出具结算金额对应发票，甲方收到对应发票后，15个工作日内支付相应费用。两年服务期结束后7天内办理结算。

	12
	投标人资质
	1.参选方提供印有统一社会信用代码的营业执照复印件、基本存款账户信息复印件。

2.提供委托授权书，提供投标人公司法人（负责人）身份证复印件和法人（负责人）委托代理人身份证复印件。

3.营业执照经营范围涉及监理服务相关类经营范围。

4.具有乙级及以上监理资质。

5.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）。

6.驻场监理必须提供监理工程师资格证书，具备较强的专业知识和管理能力以及公正、严明、务实、不怕苦的工作作风。

	13
	分包
	不允许

	14
	投标文件份数及要求
	投标文件 2份，每页需加盖公章。

承诺书必须由法人（负责人）代表或授权代表签署。

	15
	投标文件装订及密封要求
	投标文件要装订成册。须按目录顺序左侧装订，装订要规范。要用封条在投标文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。封皮上写明招标项目名称及投标人名称。

	16
	投标文件递交要求
	1.投标文件递交的截止时间：2026年3月27日17:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

2.投标单位将标书密封后送至或用顺丰邮寄至我公司，送达地点：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组中垦牧（陕西）牧业有限公司，收件人：付文慧，联系电话：15529975185。

	17
	构成投标文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。

	18
	投标有效期
	30日历天（从提交投标文件截止日起计算）。

	19
	公开比选时间及地点
	2026年3月27日17:00，中垦牧（陕西）牧业有限公司一楼会议室。

	20
	合格中标人的条件
	资格审核通过后，在响应了招标文件的前提下，经评审合格的最低价方中标。

	21
	评标方法及

标准
	1.最低价中标，推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。

	22
	定标和通知
	1.招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标人。

2.中标及落标：经过评标委员会评审并推荐出中标候选人后，招标人将按规定向中标人发出中标通知书；如投标方在比选工作结束后十五日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次比选工作中落标。

3.收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，开标有效。

	23
	合同的签定
	中标人应当自收到中标通知之日起 30个日历日内，根据招标文件和中标人的投标文件的约定与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格并不予退还投标保证金；给招标人造成的损失中标人应当予以赔偿。

	24
	投诉
	投标人若有异议，可向招标人监督部门——中垦牧乳业（集团）股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-67686008。


第二部分：项目内容及要求

一、项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司建设工程监理服务单位

二、服务内容：

包括但不限于：1、新建垫料晾晒场地硬化项目预计投资65万元；2、新建犊牛岛操作间项目预计投资55万元；3、新增产栏及配套用房项目预计投资30万元；4、赶牛双通道增加排水设施项目预计投资15万元；5、其他零星技改项目（如有）。对工程建设的质量、进度、造价进行控制；对合同、信息进行管理；对工程建设有关参建单位进行组织协调；对安全、文明施工进行监督，并形成相关的监理资料。
三、服务要求：

要求组建项目监理部，施工期间必须长驻现场一名监理工程师进行监理服务（牧场免费提供食宿）。
    四、人员要求：

拟派驻场监理必须提供本人监理工程师资格证书，具备较强的专业知识和管理能力以及公正、严明、务实、不怕苦的工作作风。
信誉要求：

近三年内无因监理责任导致的重大质量、安全事故，无不良信用记录。
特别提示：招标方认真按照比选文件准备相应文件，详细编制为招标方服务的《监理工作技术服务方案》。

第三部分 评分规则及计算标准
一、评标方法及标准：

采取低价评分法，满足比选文件要求最低价中标。
二、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理

1.串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.本标书约定的其它废标情形。

三、定标和通知

1、定标后，招标方将通知中标人；如投标方在竞价工作结束后十五日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次比选工作中落标。

2、收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，开标有效。
第四部分 投标文件格式
（投标文件按以下内容的先后顺序进行编制，并装订成册，每页加盖公章）
建设工程监理服务单位
公开比选响应文件

投标人：                       （盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

                            年   月   日

目录

（本目录为格式，要求投标人在投标文件中标注各项页码，逐页编码）

一、投标函

二、资信证明文件：营业执照、基本存款账户信息。信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录
三、营业执照经营范围涉及监理服务相关类经营范围
四、法定（负责人）代表人身份证明

五、法人（负责人）授权委托书

六、具有乙级及以上监理资质，驻场监理必须提供监理工程师资格证书
七、监理工作技术服务方案
八、投标报价表
一、投标函

致：                     （招标人名称）

1．我方已仔细研究了建设工程监理服务单位公开比选文件的全部内容，愿意以     元/月计取监理费（包括但不限于直接成本、间接成本、管理费、利润和税金等与之相关的所有费用）。

（注：投标人报价不得高于最高限价15000元/月）。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金，金额为人民币（大写）        元（￥        ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

(4）我方承诺投标书中报价在服务过程中固定不变，并愿意承担因市场原因、报价失误、等导致的经济损失。
(5）我方承诺若擅自停止工作，招标人对我方完成部分招标人可不予以结算服务费，同时我方还需承担因此给招标人带来的经济损失。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、有效，并负责承担因虚假、不实带来的经济、法律责任。

6．如本投标人中标，在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．        （其他补充说明）。
投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：                                 
电话：                                 
邮政编码：                             

                           年   月   日

二、资信证明文件
投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

1.提供委托授权书，提供投标人公司法人（负责人）身份证复印件和法人（负责人）委托代理人身份证复印件。

2.要求提供营业执照、基本存款账户信息。营业执照经营范围涉及监理服务相关类经营范围。

3.监理乙级及以上资质，监理工程师资格证书。

4.业绩经验（提供相关业绩合同复印件）。

5.投标保证金缴存凭证。

6.投标承诺书。

7.投标方认为必要的其它证明文件。
三、法定代表人身份证明

投标人名称：                
姓名：     
性别： 
 年龄：      职务：    
系        
（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

[image: image1.png]EASPHEZENHSRAEAL




投标人：                        （盖单位章）

         年       月       日 

注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

四、法人（负责人）授权委托书

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           项目资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于30日历天）

代理人无转委托权。

	法定代表人身份证扫描件

（正面）


	委托代理人身份证扫描件

（正面）



	法定代表人身份证扫描件

（背面）


	委托代理人身份证扫描件

（背面）


投标人名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的

五、监理工作技术服务方案
（包括但不限于工程合理化建议，工程质量控制，进度控制，技术服务方案内容自拟）

六、投标报价表

1．我方已仔细研究了项目建设工程监理服务单位公开比选文件的全部内容，愿意以     元/月计取监理费，（包括但不限于计取监理费与之相关的所有费用，开具增值税普通发票，税率    %。）。

委托代理人（签字、签章）：    

 报价日期2026年  月   日

第五部分  建设工程监理服务单位合同
甲方：中垦牧（陕西）牧业有限公司                       （以下简称甲方）
乙方：                                                 （以下简称乙方）    

    本着平等互利的原则，就建设工程监理服务单位事宜，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议。

一、服务外包内容：对工程建设的质量、进度、造价进行控制；对合同、信息进行管理；对工程建设有关参建单位进行组织协调；对安全、文明施工进行监督，并形成相关的监理资料。

1.整个施工期间的监理服务，包括但不限于：控制施工质量、进度、造价等，管理施工安全，协调参建单位等。

2.要求组建项目监理部，施工期间必须长驻现场（牧场免费提供食宿）一名监理工程师进行监理服务。
二、服务期限：合同签订之日起2年。服务期有可能是非连续，因牧场生产或项目完工等暂停或中断。这两年服务期内，监理按照中垦牧（陕西）牧业有限公司的要求到场或撤场。施工期间必须有一名监理工程师驻场服务。

三、付款方式：按照服务期每满60天，支付2.5万元。乙方出具结算金额对应发票，甲方收到对应发票后，15个工作日内支付相应费用。两年服务期结束后7天内办理结算。

四、双方的职责和义务

（一）甲方职责：

    1、甲方必须为乙方操作人员提供必要的工作条件；

    2、甲方应按约定及时支付乙方服务费用。

（二）乙方职责：
    1、乙方须确保监理人员具备监理资格，持证上岗，服从甲方的统一管理和工作时间安排。

2、对工程建设的质量、进度、造价进行控制；对合同、信息进行管理；对工程建设有关参建单位进行组织协调；对安全、文明施工进行监督，并形成相关的监理资料。

3.整个施工期间的监理服务，包括但不限于：控制施工质量、进度、造价等，管理施工安全，协调参建单位等
五、服务要求：1.整个施工期间的监理服务，包括但不限于：控制施工质量、进度、造价等，管理施工安全，协调参建单位等。

2.要求组建项目监理部，施工期间必须长驻现场（吃住均在工地现场）一名监理工程师进行监理服务。
    六、违约责任

1、甲乙双方无故在合同履行期间终止或解除合同时，若甲方提出解除或终止合同，甲方向乙方支付费用总额20%的违约金；若乙方提出解除或终止合同，乙方向甲方支付费用总额20%的违约金；
2、乙方将本合同服务内容外包给第三方，甲方可解除本合同，乙方退还甲方所支付的全部款项并向甲方支付全部款项20%的违约金，甲方由此造成的经济损失由乙方负责赔偿；

3、如乙方在服务工程中擅自停止服务，甲方有权不支付乙方任何费用，除扣除履约保证金外，乙方需承担给甲方造成的全部经济损失；

4、乙方造成对甲方牧场财产损失或者人员伤亡，所有损失由乙方自行承担并赔偿甲方的经济损失。服务期间，乙方工作人员上下班途中发生任何安全事故、操作不当等原因导致发生人体伤害、设备损坏、死亡、环保等一切事故，与甲方无关，所有事故责任均由乙方承担。
七、本合同未尽事宜，由双方另行协商完善。本合同发生争议诉至甲方所在的人民法院解决。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
阳光协议

甲方:

乙方:

鉴于:

甲方通过XX 方式选定乙方为XX 项目的XX 方，双方拟签订XX合同（以下简称主合同）。为确保各方本次及未来所有相关交易在合法、合规、透明、诚信的原则下进行，杜绝任何形式的贿赂、腐败和不正当利益输送以及围标串标、弄虚作假等行为，双方在签订业务合同的同时，共同签订本协议，各方承诺严格遵守本协议条款：

一、本协议相关定义与约束力

本协议所指商业贿赂是指为争取己方利益,而给对方员工或领导个人的回扣、退佣、招待、娱乐、置业、就业、旅游、馈赠、购物折扣及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。

本协议所指围标串标，是指《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的围标串标行为。
本协议所指弄虚作假，是指伪造资质、业绩、证书、授权文件等投标材料以及数据造假，或提供虚假陈述等行为。
本协议对双方及双方员工、委托代理人具有约束力，各方应对相关人员做好宣贯工作。

二、利益获取途径

包括但不限于：公司产品销售环节的销售产品优质低价、数量实多计少、补偿或货款延迟支付等；项目合作中的项目招投标环节信息打探、围标串标、实施环节以次充好、数据造假、验收工程量不实、提前支付工程款等；物资采购环节中的物品劣质高价、数量短缺、货款预付等非正常、不合理的方式。

三、为避免上述行为的发生，双方应共同遵守如下承诺

（一）乙方不得以金钱方式贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。金钱方式贿赂是指：包括但不限于支付现金、劳务费、报销个人费用、赠与银行卡、赠与有价证劵等，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券、证券、电子红包等。

（二）乙方不得以实物方式贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。实物方式贿赂是指：包括但不限于赠送或出借可能影响公正执行公务的钱款、通讯电子设备、录像摄像设备、家电设备、健身器材、高档办公用品烟酒茶和土特产、纪念品等文化礼品，促销活动中的返利、赠品、汽车、住房等实物。

（三）乙方不得以消费方式贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。消费方式贿赂是指：包括但不限于娱乐消费、旅游、国内或国外非合同标的内容的考察、可能影响公正执行公务的宴请等方式。

（四）乙方不得以其他任何方式贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。包括但不限于以下方式：

1.提供干股或者红利，或提供从事材料、设备供应及工程分包等交易机会，或为相关人员置业、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排、子女教育、出境提供方便；

2.账外暗中给予回扣、中介费、手续费、好处费，假借促销费、宣传费、广告费、培训费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费等名义或通过赌博等方式给予财物或者其他利益，以及假借借用等名义长期提供交通工具、房屋使用权等。

（五）乙方不得以任何理由接受甲方的高管人员、工作人员及其亲属说情打招呼。

（六）乙方不得以任何理由围标串标，弄虚作假。

四、及时通报

（一）在合同履行过程中，如果任何一方发现对方合同履行相关人员有出现第三条任何一款所约定行为时，无论行为人是基于合法或非法目的，均应在第一时间通报对方。

（二）在合同履行过程中，如任何一方发现对方业务人员、高管人员等与合同履行相关人员向对方索要或假借上级管理人员名义向对方索要包括不限于第二条任何一款所约定任何好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。若通报情况查证属实，对方承诺根据具体情况予以合同价款一定比例的奖励给通报方公司，若乙方发现甲方人员索要任何好处不及时向甲方举报，由此造成的乙方损失，甲方不承担任何责任。

五、举报

（一）甲方受理举报信息单位、地址、电话：

受理单位：中垦牧乳业（集团）股份有限公司

地址：重庆市渝北区金石大道99号

电话：023-63211638

（二）乙方受理举报信息单位、地址、电话：

受理单位：XXX
地址：XXX
电话：XXX
六、违约责任

乙方或乙方任何人员违反以上承诺视同乙方违约，甲方有权终止合作。

（一）涉及行贿受贿的按照下列标准向乙方收取惩罚性违约金，且乙方同意甲方先行直接从货款中扣除（工程项目直接从工程款中扣除）：

行贿金额为人民币1万元（含）元以下，惩罚性违约金为人民币5万元；

人民币1万元<行贿金额≤人民币2万元，惩罚性违约金为行贿金额的十倍；

人民币2万元<行贿金额≤人民币3万元，惩罚性违约金为行贿金额的二十倍；

行贿金额>人民币3万元，惩罚性违约金为双方合同总金额30%，且不低于行贿金额的二十倍。

行贿次数为两次（含）以上的，按每次行贿金额单独计算并累计扣除惩罚性违约金。不正当利益为非货币形式的，按市场价折算为货币。

（二）涉及围标串标、弄虚作假的没收履约保证金，并收取合同总金额30%的惩罚性违约金，乙方同意甲方先行直接从货款中扣除（工程项目直接从工程款中扣除）；如该行为给甲方造成经济损失，乙方同意另全额赔偿。

七、争议解决

如乙方违反本协议导致与甲方产生争议，经协商无法达成一致意见的，任何一方应将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他

1.本协议的生效日期：自双方签字、盖章之日起生效。

2.本协议为主合同的补充内容，与主合同具有同样的法律效力。

3.本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签约时间：   年   月   日

签约地点：

